DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”).

Relazione

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

la legge regionale n. 36/2016 ha lo scopo di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici nel settore edilizio; di istituire il catasto regionale degli impianti termici e il catasto regionale degli attestati di prestazione energetica (APE); di fissare i principi per lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento degli impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici.

Sulla base di quanto indicato al comma 2 dell’articolo 16 della l. r. 36/2016, la Regione ha individuato ENEA quale soggetto cui affidare la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici e per il catasto degli impianti termici, in virtù delle competenze maturate nel settore e della “mission” istituzionale, sottoscrivendo apposita convenzione che regolamenta i rapporti fra Regione Puglia e ENEA, al fine dell’espletamento dell’incarico indicato.

Le attività relative alla costituzione dei sistemi di gestione su indicati avrebbero dovuto essere completate alla fine del 2018 in modo da consentire l’entrata a regime nel corso del 2019; le difficoltà incontrate dal soggetto individuato nella elaborazione dei software, legate anche alla necessità (dettata dalla normativa) di adeguare i metodi di pagamento al Sistema PagoPA, hanno comportato uno slittamento dei tempi di consegna che impedisce un avvio completo del sistema.

Analogamente, il software, prevedendo una fase di registrazione/accreditamento per i soggetti certificatori degli edifici, sta cercando di implementare il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), una soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password).

Il descritto slittamento temporale si è ripercosso anche sulle tempistiche previste per la redazione del Catasto impianti termici, previsto nelle attività da svolgere a cura di ENEA, per il quale lo stesso Ente è attualmente nella fase di censimento dei software in uso alle Autorità Competenti al fine della loro “compatibilizzazione”.

Si rende quindi necessario prevedere uno slittamento dei termini previsti nella l. r.  36/2016 e s.m.i. in quanto le attività connesse all’operatività del Catasto regionale degli APE e degli impianti termici sono in corso di implementazione; il che comporta che alla data indicata dalla legge non risulterà operativo quanto di seguito elencato:

- il sistema di pagamento elettronico dei bollini verdi, di cui al comma 7 dell’articolo 4;

- l’invio della relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici, di cui al comma 2 dell’articolo 7;

- il percorso formativo di aggiornamento di 10 ore, di cui al comma 1 dell’articolo 18.

Pertanto, al fine di allineare le tempistiche previste dalla l. r. 36/2016 sono state apportate alla stessa alcune modifiche.

Il disegno di legge non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Nella seduta di IV Commissione del 18 marzo 2019, il disegno di legge è stato approvato alla unanimità dei voti dei Commissari presenti.

Si ringrazia la Commissione tutta e l’Assessore competente per la fattiva e proficua collaborazione e si rimette il provvedimento al vaglio del Consiglio regionale.

Donato Pentassuglia